巴中市高标准农田建设项目管理办法实施细则

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为认真贯彻落实耕地保护和粮食安全党政同责，加强高标准农田项目全生命周期建设与管理，根据《四川省高标准农田建设项目管理办法》《四川省高标准农田建设技术规范》《四川省实施高标准农田改造提升工程十条措施》及国、省有关规定，结合巴中实际，制定本细则。

第二条 本细则所称高标准农田建设，是指为全面提高农田综合生产能力而开展的田块整治、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田地力提升、农田防护与生态环境保护、农田输配电等工作。

本细则所称高标准农田建设项目，是指实施新建、改造提升和灾毁农田修复等项目。新型经营主体或农村集体经济组织自主实施的农田建设项目，可参照本细则执行。

第三条 高标准农田建设实行统一管理体制，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收评价、上图入库。

第四条 市、县（区）农业农村局在市、县（区）人民政府领导和相关部门配合下，牵头组织开展本行政区域的高标准农田规划建设与监督管理工作。

第五条 高标准农田建设坚持政府主导、因地制宜、科学规划、生态优先、提质扩面、集中连片、多元参与、建管并重的原则。

第六条 高标准农田建设项目遵循规划编制、储备申报、计划管理、审查批复、组织实施、竣工验收等程序。

第七条 高标准农田建设项目按照全过程监督管理，确保工程数量达标、质量合格。建立健全高标准农田管护制度、评价制度。

第二章   管理职责

第八条 市农业农村局负责管理和指导全市高标准农田建设与管理工作。牵头制定（修订）全市高标准农田建设规划，建立市级专家库，组织对县（区）规划进行审查；开展全市项目储备和年度项目实施计划申报工作；承担全市项目实施方案的审查批复、竣工验收、统计调度、监督评价等工作。加强与市级财政部门对接，统筹安排市级配套资金和开展项目评估、日常监督、竣工验收等所需费用。

第九条 县（区）农业农村局负责管理和组织实施本行政区域的高标准农田建设与管理工作。牵头制定（修订）县（区）高标准农田建设规划，开展项目储备；编制年度项目实施计划、实施方案并报市农业农村局审查、审批；组织项目实施和初步验收，加强项目质量和安全监管。加强与县级财政部门对接，统筹安排县级配套资金和开展项目评估、日常监督、竣工验收等所需费用。

第十条 项目法人（业主）对项目申报、实施、建设质量、安全、资金和绩效管理等负总责，加强对项目参建单位管理。

第十一条 项目勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人和项目负责人在工程设计使用年限内（原则为15年以上）对所承建项目的工程质量终身负责。

第十二条 入库专家应符合高标准农田建设涉及的农林、水利、土肥、预算等所有专业，熟悉高标准农田建设工作，品行端正，具有丰富的业务知识、实践经验和中级及以上专业技术职称。入库专家参照《四川省农业农村厅项目专家库管理办法（试行）》有关规定管理。

第十三条 高标准农田建设项目坚持多方参与，尊重农民意愿，维护农民权益。引导农民群众、村集体经济组织、新型农业经营主体和各类社会资本参与高标准农田建设项目设计、建设、验收和运行管护。

第三章  项目储备

第十四条 高标准农田建设项目储备遵循“规划引领、集中连片、整体推进、分期建设”原则，按照“论证一批、入库一批”的思路，实行分批储备、动态管理。

（一）县（区）农业农村局依据规划，以最新年度国土变更调查数据和上图入库图斑信息为基准，聚焦永久基本农田，征求项目所在乡镇、村民委员会及村民的意见和自规、生态环境、林业、交通、水利等部门选址意见后，编制项目建议书，报县（区）政府审定后纳入县级项目储备库。

（二）项目建议书明确项目法人（业主）、建设必要性、可行性、建设地点、内容、规模与标准、投资估算与资金来源、绩效目标等。项目法人（业主）除不可抗拒因素外，两年内未按时完成同类项目实施的，不得确定为次年项目法人（业主）。

储备项目优先布局在粮食生产功能区、重要农产品保护区和大中型灌区，区域土地权属、地类清晰，地块相对集中，当地群众积极支持。建成后有效改善生产条件，提高粮食产能。禁止在严格管控类耕地，生态保护红线、城镇开发边界、自然保护区、退耕还林区以及河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域布局。

第十五条 县（区）农业农村局每年9月底前将项目建议书纳入四川省农业农村厅专项数据库管理平台和农业农村投资项目管理平台，由市农业农村局审核后形成市级项目储备库，择优上报农业农村厅。对已立项实施或因情况变化不符合入库要求的项目及时出库。入库项目原则上不得更改建设地点和建设规模，未纳入项目库的项目不得列入年度计划。

第四章  方案编制与报批

第十六条 县（区）农业农村局根据农业农村厅下达的年度建设任务，依据市、县（区）储备项目库，组织编制年度项目实施计划和实施方案。

第十七条 项目实施方案编制应按照《四川省高标准农田建设技术规范》《巴中市高标准农田建设技术导则》，由具有农林、水利等相应资质的机构进行编制。

编制项目实施方案要深入调查项目区农田基础设施现状、耕地数量与质量状况，完成实地测绘勘测。包括文本、设计图、概（预）算书、勘测成果等资料，并达到施工设计深度。

测绘平面坐标采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高程系采用85高程基准；项目区分辨率不低于0.2米的高分辨率正射影像或激光点云成果；项目区1：2000比例尺地形图，等高距不大于2米；工程建设区域1：500大比例尺地形图，等高距不大于0.5米；重要的路、沟、渠应提供带状地形图。

第十八条 高标准农田建设主要包括以下内容：

（一）田（地）块整治，主要包括田（土）型调整、田（土）埂修筑工程、耕作层剥离和回填等。

（二）灌溉与排水，主要包括项目区或主要为项目区服务的田间灌排渠（管）道、建（构）筑物的新建和整治及提灌站建设，以及统筹发展高效节水灌溉工程等。

（三）农田地力提升，主要包括土壤改良、耕地质量监测点、障碍土层消除、土壤培肥等。

（四）田间道路，主要包括田间道（机耕路）、生产路、农机下田通道以及错车道、末端掉头点等配套工程。

（五）农田防护与生态环境保护，主要包括农田防护林、岸坡防护、沟道治理、坡面防护等工程。

（六）农田输配电，主要包括为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的输电线路工程和变配电设施。

各县（区）以提升项目区粮食产能为首要目标，按照田块整治、水源及灌溉渠系、地力培肥和田间道路等优先序布局工程措施。优化项目村投资结构比例，坚决杜绝“新形象工程”、“面子工程”、“政绩工程”。在国、省有关政策允许范围内，应积极探索环保新技术、新工艺、新材料和新设备建设高标准农田。

第十九条 县（区）农业农村局在项目申报和项目实施方案审批前，积极与财政部门衔接，明确本级财政补助资金数额及来源。

第二十条 县（区）农业农村局对项目实施方案进行审定后

报市农业农村局审批。

第二十一条 市农业农村局收到县（区）审批请示后，组织（或委托第三方机构）开展实施方案评审，从市级高标准农田建设专家库随机抽选5人及以上单数组成评审组。评审工作实行专家负责制，采取现场或会议方式进行，主要从项目区选择方向性评价、项目区实施条件评价、项目技术方案评价、项目投资预算、项目预期效益、实施管理和运行管护、报告规范评价等方面评审。评审结果由专家签字确认，评审费用按有关规定执行。评审后实施方案在实施过程中有缺陷的，由县（区）农业农村局组织技术人员进行论证，如有修改的，及时书面报审批单位。

第二十二条 经专家评审后的实施方案，在市农业农村信息网站公示（涉及国家秘密的内容除外），公示时间不少于5个工作日。对公示有异议的，经专家论证后督促县（区）修改完善；公示无异议后，县（区）农业农村局需在15个工作日内向市农业农村局提供经评审专家组成员签字确认的实施方案和评审意见，经市农业农村局局长办公会议审定后批复。

实施方案包括：项目区1:2000位置图、现状图、工程布局图（分镇分村），田块整治1:500布局图（明确田块及地埂编号）及效果图，项目区勘测定界成果资料（项目区界址点及拐点坐标数据），实施方案文本、预算书及田块整治、灌溉与排水、田间道路等单体工程设计图册，设计成果电子资料。

第二十三条 县（区）农业农村局依据批复的项目实施方案，制定县（区）高标准农田建设年度项目实施计划上报市农业农村局。市局对县（区）年度项目实施计划进行审查复核，汇总形成全市年度项目实施计划上报农业农村厅。

项目实施方案批复后，原则上不得调整变动，如需变动按程序报批。

第五章  组织实施

第二十四条 县（区）农业农村局应严格按照批复的项目实施方案组织实施，按期完工，实现项目预期目标。

高标准农田建设项目的建设期一般为1-2年。

第二十五条 县（区）农业农村局要督促项目法人（业主）按照批复文件明确的项目招标范围、方式、组织形式和有关财政投资项目管理规定开展项目招投标。

招标文件根据项目建设规模、建设任务、建设标准、工程质量、耕地质量、进度要求等因素合理确定招标条件、标段和评标办法，采取电子化招标投标。

项目施工、监理等投标单位须具有水利水电工程施工总承包、工程综合监理或水利工程施工监理等相应资质以及实施项目所需的技术力量和设备。招标人（代理机构）应严格审查投标单位和人员的违法违规失信行为记录，严禁有围标、串标、违法分包和转让等不良行为记录，以及有违规出借资质的单位参与投标。

第二十六条 通过招投标确定施工、监理单位后，项目法人（业主）要及时按照有关规定签订施工、监理合同。项目法人（业主）、设计、监理、施工等参建单位按照有关规定，建立健全工程质量、安全管理和监督体系，严把质量和安全关，确保项目建设进度、质量和安全。

（一）县（区）农业农村局加强对参建单位派驻现场的组织机构、专职人员监督管理。不定期对项目建设质量（包括原材料、中间产品和成品）、安全进行检查或委托第三方机构开展建设质量检测，参建单位应主动接受监督检查。

（二）项目法人（业主）组织设计、监理、施工单位和项目区群众代表进行技术交底。开工前选择一个项目村，指导施工单位严格按照施工流程和设计标准建设涵盖土地平整、灌排渠系、田间道路等主要措施的样板工程，经业主、监理认定合格后，召开高标准农田建设项目样板示范现场会，开展业务培训。项目建设中派驻现场代表全程监管项目建设。竣工后，委托有设计（水利）、监理（水利）、测绘、工程造价咨询等行业资质的第三方机构对项目区灌排渠、蓄水池、山坪塘、田间道路等工程设施和耕地质量等级进行质量检测，并出具检测报告。

（三）设计单位做好施工过程的技术指导、设计变更等后续服务工作。

（四）施工单位在项目建设前按合同约定的项目经理、技术负责人、施工员、安全员和材料保管员等人员组建项目部，制定施工计划。建设中加强各专业工种、工序施工管理，未经验收或质量检验评定不合格的，不得进行下一个工种、下一道工序施工。实施后应建立完整、可追溯的施工技术和影像资料档案。

（五）监理单位在项目实施前按合同约定的总监理工程师、监理工程师和监理员等人员组建监理部，并公示不同岗位职责、施工进度表和工程布局图等，做到持证施工、亮证监理。实施中按规定采取旁站、巡视、抽检、平行检验等形式实施监理，指出存在问题，监督整改工作，核验整改情况，做好监理纪录。实施后建立完整、可追溯的监理资料和影像档案，真实全面反映施工建设及调整变更过程。

（六）进入项目施工现场的建筑材料、构配件和设备应具有产品质量出厂合格证明或技术标准规定的进场试验报告。施工、监理单位要对原材料和中间材料实施见证取样和送检，并对构配件和设备进行抽检，未经检验或检验不合格的，不得投入使用。

（七）第三方检测单位严格按国家和行业标准开展质量检测，做到准确、公正并对检测结果负责。

第二十七条 项目实施严格按照年度实施方案及计划执行，不得擅自调整或终止。确需调整的，在项目区范围不发生变化的前提下，若工程建设地点、工程量及资金发生变化，须经项目法人（业主）、设计、施工、监理、受益乡镇及村社代表形成一致意见后，由设计单位出具调整方案按程序报批，不得减少建设任务、降低建设标准和延迟竣工时间，严禁先实施后报批。调整批复权限按累计涉及项目资金5%以内的，由县（区）农业农村局审批后，15个工作日内报市农业农村局备案；累计涉及项目资金5%-10%的，由县（区）农业农村局15个工作日内按程序报市农业农村局审批。

累计方案调整涉及财政资金不得超过年度财政投资计划的10%，且符合政府投资项目管理有关要求。

第二十八条 由于重大规划调整、上级重大项目施工占地或重大自然灾害等不可抗拒影响高标准农田建设项目实施，需要调整部分项目区范围时由县（区）农业农村局提出申请，逐级报经市农业农村局、农业农村厅同意后，由市农业农村局审批调整方案。

第二十九条 确需要终止的项目，由县（区）农业农村局提出申请，说明原因并提出项目资金安排建议，经县（区）政府同意后，报市农业农村局审核通过后，上报农业农村厅审批。

第三十条 各县（区）农业农村局可在国、省有关政策允许范围内，积极探索先建后补、以奖代补、以工代赈等方式开展高标准农田建设。

第六章  项目竣工和验收

第三十一条 隐蔽工程、单项工程完工后，由项目施工单位向项目法人（业主）提出阶段性验收申请。项目法人（业主）单位接到申请后，组织设计、监理单位和受益村社代表组成验收组开展验收，对发现问题及时组织施工单位整改到位，形成单项工程量、隐蔽工程验收清单和阶段性验收报告，并经验收组全体签字确认。验收组由3人及以上单数组成，设组长1名（由项目业主单位代表担任）。

第三十二条 项目完工且阶段性验收合格后，由项目县（区）农业农村局组织相关部门、参建单位、专家、受益乡镇及村社代表等或委托具有资质的第三方机构，全覆盖开展项目初步验收。同时，依据《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）等技术标准，开展耕地质量专项调查评价，划分耕地质量等级、开展项目新增耕地指标核定，对发现问题督促项目法人（业主）限期整改，整改完成后由县（区）农业农村局出具初步验收和耕地质量验收意见。验收组由5人及以上单数组成，设组长1名（由项目县级农业农村局人员担任）。

第三十三条 初验合格后，由县（区）农业农村局向市农业农村局提出竣工验收申请，并附县级初步验收意见、有资质审计机构出具的工程结算（决算）审计报告。且具备以下条件：

（一）按批复的项目实施方案完成各项建设内容并符合质量要求；有设计调整的，需按项目批复变更文件完成各项建设内容并符合质量要求；完成项目竣工图绘制。

（二）项目工程主要设备及配套设施经调试运行正常，并达

到项目设计目标。

（三）前期工作、招投标、政府采购、监理、施工管理资料及相应的竣工图纸等技术资料齐全、完整，并完成文件材料的分类立卷工作。

第三十四条 市农业农村局收到验收请示后，组织有关部门和专家成立验收组（或委托第三方机构）对项目所有标段开展全覆盖竣工验收，对验收发现问题督促县（区）2月内整改完成，整改完成后提交局长办公会议审定，核发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》、出具竣工验收意见。验收费用按有关规定执行。

第三十五条 项目竣工验收合格后，由市农业农村局将验收结果报农业农村厅备案。

第七章  管护与利用

第三十六条 县（区）农业农村局制定高标准农田工程设施管护制度，加强行业监督、指导。按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，落实管护主体、责任、经费、人员，保证工程在设计使用期限内正常运行。

第三十七条 项目施工单位在项目验收后，向项目法人（业主）出具质量保证书、主要工程与设备使用说明书。质量保证书中应明确质量保修期、范围和内容、责任等。工程与设备使用说明书中应明确使用要求、操作规程、运行管理、维修与保养等措施。

第三十八条 项目县（区）农业农村局在项目初验合格后，督促项目法人（业主）及时将项目工程移交受益乡镇及村社。竣工验收合格后，要督促项目法人（业主）及时向项目乡（镇）人民政府、村集体经济组织办理资产交付。

第三十九条 县（区）农业农村局应督促项目法人（业主）将高标准农田工程设施管护主体落实到乡镇或村。有耕地流转主体的，由管护主体委托流转主体管护，双方签订协议，落实管护责任。

第四十条 各县（区）应建立工程设施管护经费合理保障机制，可在国、省有关政策允许范围内，积极探索建管一体化保险服务、购买第三方服务、委托专业化机构运维等市场化管护模式，多渠道、多方式保护工程设施。

第四十一条 对建成高标准农田，及时划定为永久基本农田，实行特殊保护，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保数量不减少、质量不降低。高标准农田原则上全部用于粮食生产，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”。

第八章  信息化管理

第四十二条 市、县（区）农业农村局应加强高标准农田建设项目信息化管理，依托全国农田建设综合监测监管平台、农业农村部转移支付管理平台等，开展年度实施计划备案、项目调度、项目验收、上图入库、统计调查等工作。定期调度工作推进情况。

县（区）农业农村局负责做好高标准农田建设基础数据采集与填报；市农业农村局负责做好审核与汇总上报。

第四十三条 市、县（区）农业农村局按照申报、竣工、验收等三个阶段在全国农田建设综合监测监管平台（或委托三方机构）开展上图工作。在申报阶段，由县（区）农业农村局上报项目矢量数据，经市农业农村局审核后报农业农村厅。在竣工和验收阶段需修改上图入库信息的，经市农业农村局审核、农业农村厅复核后，按照申报阶段流程进行修改完善。

第四十四条 市、县（区）农业农村局可探索利用信息技术开展高标准农田建设，推进高标准农田建设数字化管理。

第九章  监督管理

第四十五条 市、县（区）农业农村局要按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，利用网络平台、项目公示标牌等信息渠道公开高标准农田建设项目相关信息，接受社会监督。

第四十六条 市、县（区）农业农村局对高标准农田建设项目管理风险进行防控，加强事前、事中、事后全过程监督管理，发现问题及时纠正。

（一）建立受益村民、村社干部、乡镇干部、专业监理和主管部门监督的五方监督制度，对项目工程质量进行全过程监督。

（二）利用遥感、航测、大数据分析等现代信息技术对高标准农田建设项目实行全程动态监督。

（三）市、县（区）农业农村局每年要对各县（区）建设项目进度、质量、安全进行监督指导并做好记录。

第四十七条 市、县（区）农业农村局在监督检查中发现、收到群众举报属实的项目质量和安全问题或项目建设相关单位（人员）存在以下行为的，视情节轻重，会同有关部门对其进行责令整改、约谈、行政处罚、解除合同、纳入“黑名单”管理，对涉嫌违法、违规、违纪等情形的，及时移交相关部门处理，并依法依规追究有关责任。纳入“黑名单”的单位（人员）3年内不得参与巴中市高标准农田建设项目。

（一）项目法人（业主）存在以下行为

1.未按照国、省有关规定进行项目管理，造成重大质量、安全等问题的；

2.未按时间节点完成项目方案编制、评审、报批、招投标、审计、验收等工作，且对相关部门（单位）反馈问题超期未整改的；

3.未及时落实农田建设补助资金、且将建设项目融资贷款挪作他用的；

4.未按照规定程序报批，对项目进行随意变更、调整或终止的。

（二）招标代理机构存在以下行为

1.与设计、施工、监理等参建单位相互串通招投标的；

2.在保密期限内向他人透露标底的；

3.以管理为名，非法干预评标专家评标活动的；

4.设置不合理条款排斥或限制潜在投标人影响营商环境的；

5.其他违反《中华人民共和国招标投标法》开展招标代理业务的。

（三）设计单位存在以下行为

1.实施方案未按照国、省有关法律和规定要求编制，未达到施工设计深度，造成严重的缺项、漏项，或不符合功能需求和超投资概算行为的；

2.因设计原因造成经济损失、重大设计变更、工程质量和安全事故的；

3.设计单位违反规定指定建筑材料（构配件）生产厂、供应商的；

4.没有按照规定时间提交实施方案并影响项目工期的；

5.在招投标过程中存在围标、串标行为的；

6.提供不实测绘勘察报告、矢量数据等，造成实施方案无法满足项目建设需要和超投资概算的。

（四）施工单位存在以下行为

1.未经批准，未按设计文件要求擅自改变项目建设内容，造成工程质量存在安全隐患和功能不能满足需要的；

2.拖欠农民工工资并造成不良影响的；

3.擅自更换项目主要管理人员的；

4.施工过程中发生安全事故的；

5.由于施工原因造成项目竣工验收不合格的；

6.在招投标过程中存在围标、串标行为的；存在转包或者违法分包行为的；

（五）监理单位存在以下行为

1.未按照国家有关法律法规要求履行工程监理职责，监理人员不具备资质、无证上岗、玩忽职守、与施工单位串通抱团，提供虚假情况的；

2.未实行“旁站监理”或由于监理人员人为造成工期拖延影响工程进度的；

3.擅自更换项目主要监理人员的；

4.在招投标过程中存在围标、串标行为的；存在转包或者违法分包行为的；

（六）工程中介咨询机构和人员（三方机构）、参与项目咨询审查的专家，在开展项目评审和验收过程中，与项目参建单位私通一气，影响项目验收和评审公平、公开、公正和资金使用效益的。

第四十八条 市、县（区）农业农村局积极配合相关部门的监督检查和审计工作，对发现的问题应及时制定方案，开展问题整改。

第四十九条 市、县（区）农业农村局加强高标准农田建设项目资料管理，建立完整的项目档案。项目有关的报告、资料统一采用A4纸，正本不得采用复印件，归档资料应采用线装，竣工图纸折叠成A4幅面，按序装入档案盒内，项目竣工图及单体工程竣工图均应按与设计图纸同比例尺绘制，档案应分类制备。

第五十条 市农业农村局每年对项目县（区）高标准农田建设情况按照一二三等（一等1名、二等2名、三等2名）进行综合评价，评价结果同步运用到耕地保护及粮食安全和高标准农田综合评价相关考核中，并作为激励资金安排、市级配套资金分配等参考依据。

第十章  附则

第五十一条 本实施细则为程序性规定，涉及资金管理等其他未尽事宜按照有关规定执行。

第五十二条 本实施细则由市农业农村局负责解释，上级政策有新规定的，从其规定。

第五十三条  在本实施细则施行之前，已批复的高标准农田建设项目，仍按原规定执行。本实施细则自发布之日起施行，有效期5年。原《巴中市高标准农田建设项目实施细则（试行）》废止。